Teammeeting 28.11.2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Teilnehmer** | Julian Magierski |  |
|  | Daniel Rothenburg |  |
|  | Robert Rösler |  |
|  | Daniel Nisch |  |

Error-FSM:

Aktueller Stand: Digitalisiert; Von den Anwesenden kontrolliert und abgenommen

Puks Oberfläche:

Individualisierte Puks haben nun eine weiße Oberfläche für bessere Höhenmessung

Interrupt Pulse-Messages:

Rückmeldung, dass Funktion läuft

Requirements Zusatzfunktionen:

Dokument besprochen, intern abgesegnet. Bereit zur Vorlage für den Kunden

Arbeitspakete:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Beschreibung | Personen | Bis wann | Voraussichtliche Dauer |
| 1 | Puk-FSM | Julian | 05.12.2016 | 10 Stunden |
| 2 | Dispatcher schreiben  Events definieren | Andre | 05.12.2016 | 10 Stunden |
| 3 | Architektur Beschreibung / Dokumentation verfassen | Robert  Lukas | 30.11.2016 | 4 Stunden |
| 4 | Intersensorik Handling | Daniel N.  Melvyn | 05.12.2016 | 10 Stunden |
| 5 | RDD – Organisation zur Aktualisierung definieren | Daniel R. | 30.11.2016 | 3 Stunden |